|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.203 RRB 1994/0943 |
| Titel | Informatikstrategie, Finanzierung der Umsetzungsprojekte |
| Datum | 06.04.1994 |
| P. | 452–453 |

[*p. 452*] A. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 3275/1993 genehmigte der Regierungsrat die direktionsübergreifende Informatikstrategie. Beruhend auf dem Informatikleitbild sowie den organisatorischen und technischen Leitlinien legt die Realisierungsplanung die zur Umsetzung der Informatikstrategie erforderlichen Projekte fest. Die Finanzdirektion wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe für die Steuerung der Informatik und Kommunikation (AGIK) beauftragt, die erforderlichen Führungs- und Steuerungsverfahren sowie die damit verbundenen Richtlinien und Weisungen zu konkretisieren und dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen.

Seit der Zustimmung zur Informatikstrategie verfeinerte die Abteilung für Informatikplanung die Projektplanung laufend und stimmte sie mit der AGIK ab. Mit einzelnen Projekten, wie dem methodischen Überbau des Informatik-Controlling und der Optimierung des Beschaffungswesens für Informatikmittel, wurde wegen ihrer Dringlichkeit bereits begonnen. // [*p. 453*]

Zur Ausführung der mit der Informatikstrategie beschlossenen Projekte ergibt sich für den Zeitraum Juli 1994 bis März 1995 für Dienstleistungen Dritter ein entsprechender Finanzbedarf. Dieser konnte während der Entwicklung der Informatikstrategie aus sachlichen und zeitlichen Gründen nicht mehr in den Voranschlag 1994 eingestellt werden.

Für die auf 1994 entfallenden Ausgaben von Fr. 250 000 ist deshalb ein Nachtragskredit der I. Serie zu beantragen. Der Restbetrag von Fr. 320 000 wird für den Voranschlag 1995 vorgemerkt.

B. Projektbeschreibungen und Finanzmittelbedarf

Zur Umsetzung der Informatikstrategie sind für nachstehende Projekte Kredite für Dienstleistungen Dritter erforderlich:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt-  Nr. | Projektbeschreibung | Geschätzter  Aufwand | Finanzierung über Nachtragskredit 1994 | | Finanzierung über Voranschlag 1995 |
| 1. | Informatik-Controlling: Entwickeln des | Fr. | Fr. | | Fr. |
|  | Instrumentariums (Controlling-Bausteine)  - Entwickeln der Instrumente für die einzelnen Controlling-Bausteine (gemäss Anforderungen des Detailkonzepts)  - Erstellen des Controlling-Handbuchs  - Implementationsunterstützung für die Bereiche | 120 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 2. | Informatik-Controlling: Erweitern der FIVA-Applikation (Anwendung für Finanzplanungs- und Voranschlagswesen)  - Spezifizieren der funktionalen Anforderungen  - Erweitern der FIVA-Datenbank zur Aufnahme der für das Informatik-Controlling erforderlichen Datenelemente  - Entwickeln der Funktionen zur Pflege der Informationen auf der FIVA-Datenbank | 65 000 | 25 000 | | 40 000 |
| 3. | Informatik-Controlling: Anpassen der Infrastruktur der Abteilung für Informatikplanung  - Spezifizieren der funktionalen Anforderungen  - Entwickeln der Funktionen zur Abdekkung der Informatik-Controlling-Bedürfnisse (gemäss Anforderungen des Detailkonzepts) | 30 000 | - | | 30 000 |
| 4. | Büroautomation und Bürokommunikation: Entwickeln von Anwendungsrichtlinien  - Entwickeln Anforderungskatalog für die Evaluation der Bürokommunikationsstandards  - Entwickeln der Anwendungsrichtlinien | 75 000 | 20 000 | | 55 000 |
| 5. | Informatik-Ausrüstungskatalog: Evaluieren der strategischen Betriebssysteme in gemischten Netzen  - Entwickeln Anforderungskatalog  - Durchführen der Evaluation  - Durchführen von Praxistests | 15 000 | 15 000 | | - |
| 6. | Informatik-Ausrüstungskatalog: Evaluieren der strategischen Netzwerk-Management-Produkte  - Entwickeln Anforderungskatalog  - Durchführen der Evaluation  - Entwickeln der Anwendungsrichtlinien | 25 000 | 25 000 | | - |
| 7. | Informatik-Ausrüstungskatalog: Evaluieren der strategischen Groupware-Produkte  - Entwickeln Anforderungskatalog  - Durchführen der Evaluation | 15 000 | 15 000 | | - |
| 8. | Informatik-Ausrüstungskatalog: Evaluieren der strategischen Systementwicklungswerkzeuge  - Entwickeln Anforderungskatalog an strategische Werkzeuge für die Systementwicklung  - Durchführen der Evaluation  - Entwickeln der Anwendungsrichtlinien  - Durchführen der Vertragsverhandlungen mit den evaluierten Werkzeugherstellern | 75 000 | 30 000 | | 45 000 |
| 9. | Qualitätssicherung in der Software-Entwicklung: Entwickeln von Anwendungsrichtlinien  - Entwickeln Anforderungskatalog an Qualitätssicherungsmassnahmen in der Software-Entwicklung  - Durchführen der Evaluation  - Entwickeln der Anwendungsrichtlinien | 90 000 | - | | 90 000 |
| 10. | Informatikstrategie: Durchführen der Kommunikationsmassnahmen zur internen und externen Bekanntmachung der Strategie  - Projektleitung  - Entwickeln Kommunikationskonzept  - Entwickeln Detailbroschüre «Informatikstrategie» (einmalig) | 60 000 | 60 000 | | - |
| Projekt- Projektbeschreibung Nr. | Geschätzter  Aufwand | Finanzierung über Nachtragskredit 1994 | | Finanzierung über Voranschlag 1995 | |
| - Entwickeln Newsletter (periodische | Fr. | Fr. | | Fr. | |
| Informatik über Strategieänderungen) |  |  | |  | |
| Total | 570 000 | 250 000 | | 320 000 | |

Auf Antrag der Direktion der Finanzen

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Umsetzung des Projektes Informatikstrategie wird ein Objektkredit von Fr. 570 000 bewilligt. Die Kosten gehen zu Lasten des Kontos 2570.3180, Entschädigung für Dienstleistungen Dritter.

II. Die Direktion der Finanzen wird ermächtigt, mit der I. Serie der Nachtragskreditbegehren 1994 zu Lasten des Kontos 2570.3180, Entschädigung für Dienstleistungen Dritter, einen Nachtragskredit von Fr. 250000 anzufordern und nach der Beschlussfassung durch den Kantonsrat darüber zu verfügen. Der Nachtragskredit wird innerhalb der Direktion der Finanzen durch folgende Einsparungen kompensiert:

- Fr. 62 500 auf Konto 2510.3180,

- Fr. 27 500 auf Konto 2512.3180,

- Fr. 25 000 auf Konto 2513.3180,

- Fr. 22 500 auf Konto 2520.3180,

- Fr. 112 500 auf Konto 2540.01.3160.

III. Die Finanzdirektion wird ermächtigt, Aufträge an verschiedene Firmen, unter anderem einen über Fr. 120 000 an Revisuisse Price Waterhouse, Zürich, zu vergeben.

IV. Mitteilung an die Direktion der Finanzen.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]