|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.204 RRB 1994/1259 |
| Titel | Denkmalpflege (EDV-System) |
| Datum | 04.05.1994 |
| P. | 585–586 |

[*p. 585*] Mit RRB Nr. 3257/1992 wurde für die Realisierung der 1. Etappe des EDV-Projektes «Denkbank» der kantonalen Denkmalpflege ein Teilkredit in der Höhe von Fr. 962 000 bewilligt. Mit Verfügung der Bau- // [*p. 586*] direktion Nr. 971/1992 wurde der MIB-génie logiciel, Neuenburg, ein Auftrag in der Höhe von Fr. 277 000 zur Software-Entwicklung für die Denkmalpflege erteilt.

Im Zeitpunkt der Vergebung war die Programmierung eines vorläufigen Erfassungssystems vorgesehen, das noch nicht in die übergeordnete Geräte- und Programmvernetzung der Baudirektion zu integrieren war. In der Zwischenzeit ist das generelle Informatikkonzept der Baudirektion so weit entwickelt worden, dass sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Integration der Denkmalpflegelösung in das übergeordnete Konzept der Baudirektion aufdrängt. Mit dieser frühzeitigen Integration in die Systemwelt der Baudirektion sind für die MIB Mehraufwendungen bei der Programmierung der aktuellen Projektphase verbunden. Im Hinblick auf die Gesamtrealisierung der EDV-Lösung der Denkmalpflege können spätere Mehrkosten bei der nachträglichen Integration in die Baudirektion vermieden werden, so dass schliesslich Kosten eingespart werden. Die Zusatzaufwendungen belaufen sich nach der Offerte der MIB-génie logiciel vom 9. Februar 1994 auf Fr. 60000. Die Ausgaben sind durch den Kostenvoranschlag gedeckt und, soweit notwendig, im Staatsvoranschlag 1994 enthalten.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. In Änderung der Baudirektionsverfügung vom 7. Dezember 1992, mit der die Software-Entwicklung für das Projekt «Denkbank» zu Fr. 277 000 an die MIB-génie logiciel, Neuenburg, vergeben wurde, wird die Vergebungssumme um Fr. 60000 auf Fr. 337 000 erhöht.

Die Kosten gehen zu Lasten des Kontos 3010.5064, Anschaffung von Informatikgeräten und Programmen.

II. Mitteilung an die Direktion der öffentlichen Bauten.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]