|  |  |
| --- | --- |
| Signatur | StAZH MM 3.204 RRB 1994/1621 |
| Titel | Strassenverkehrsamt; EDV-unterstützte Erfassung der Ergebnisse von Fahrzeugprüfungen; Realisierung weiterer Stufen |
| Datum | 08.06.1994 |
| P. | 734 |

[*p. 734*] A. Ausgangslage

Mit RRB Nr. 3700/1992 beschloss der Regierungsrat einen Objektkredit von Fr. 161 000 zur Realisierung und Sachmittelbeschaffung der ersten Stufe eines EDV-gestützten Systems zur Erfassung und Auswertung der Resultate von Fahrzeugprüfungen im Strassenverkehrsamt. Die Erwägungen zum erwähnten RRB rechneten für die weiteren Ausbaustufen mit Aufwendungen von Fr. 536000.

B. Realisierung der weiteren Ausbaustufen

1993 und das erste Quartal 1994 dienten der Realisierung und dem Test der ersten Ausbaustufe. Die Ergebnisse erfüllten die Erwartungen, die das Strassenverkehrsamt in das System setzt, in weitestgehendem Mass. Das Strassenverkehrsamt sieht deshalb vor, das System in den nächsten vier Jahren gemäss den Erwägungen in RRB Nr. 3700/1992 auszubauen und es anschliessend in den drei Prüfstellen Albisgütli, Winterthur und Regensdorf einzuführen.

RRB Nr. 3700/1992 beruhte auf einer Offerte der Costronic SA, Préverenges, vom 15. September 1992. Im Rahmen von Restrukturierungsmassnahmen trennte sich die Costronic SA 1993 von zwei Mitarbeitern, die für das Strassenverkehrsamt die Vertrauenspersonen und Kenntnisträger des Systems darstellten. Sie wurden von der CSS Jean Z. SA, Nyon, übernommen. Diese Firma unterbreitete am 18. Mai 1994 eine eigene Offerte für den Gesamtausbau des Systems zur Erfassung und Auswertung der Ergebnisse von Fahrzeugprüfungen.

C. Nutzen des Systems

Die Testphase hat gezeigt, dass der Nutzen, den die Erwägungen zu RRB Nr. 3700/1992 nennen, nach Einführung des Systems auch tatsächlich anfällt.

D. Kosten

Gemäss Offerte der CSS Jean Z. SA, Nyon, würden der Ausbau des heutigen Pilotsystems zur Erfassung der Ergebnisse von Fahrzeugprüfungen und die Ausrüstung aller Prüfstellen des Strassenverkehrsamtes mit der Anlage mit folgenden Aufwendungen verbunden sein:

|  |  |
| --- | --- |
| Software | Fr. |
| Mängelerfassung, Datenübertragung, Fahrzeugidentifikation, Typenscheindaten, Tagesprogramm, Auswertungen, Benutzerdokumentation | 193 900 |
| Hardware  Hallenrechner, Ausgangskontrollrechner, Hand-Computer, Drucker | 283 596 |
| Inbetriebnahme, Schulung, Reisekosten | 58 000 |
| Total | 535 496 |

E. Termine, Kreditaufteilung

Der Ausbau des Systems zur Erfassung der Ergebnisse von Fahrzeugprüfungen und die Ausrüstung aller Prüfstellen des Strassenverkehrsamtes sollen verteilt über vier Jahre erfolgen. Der Voranschlag 1994 enthält auf Konto 2311.5064 einen entsprechenden Betrag von Fr. 134000. Der Finanzplan 1995 - 1998 enthält entsprechende Beträge auf demselben Konto für die Jahre 1995 bis 1997.

Auf Antrag der Direktion der Polizei

beschliesst der Regierungsrat:

I. Für die Realisierung und die Sachmittelbeschaffung zum Ausbau des EDV-gestützten Systems zur Erfassung und Auswertung der Resultate von Fahrzeugprüfungen im Strassenverkehrsamt wird ein Objektkredit von Fr. 536000 zu Lasten der Konten

2311.5064 Anschaffungen von Informatikgeräten und -Programmen über Fr. 100000 (Fr. 473 000)

2311.3180 Entschädigung für Dienstleistungen Dritter (Fr. 63000) bewilligt.

II. Die Direktion der Polizei wird beauftragt, mit der CSS Jean Z. SA, Nyon, die entsprechenden Kauf-, Wartungs- und Lizenzverträge gemäss Offerte vom 18. Mai 1994 abzuschliessen.

III. Mitteilung an die Direktion der Polizei.

[*Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/14.09.2017*]